Plan de Pruebas de Software

Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx

Fecha: 20/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	6

Elementos de Pruebas	6

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	7

Funcionalidades a No Probar	8

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	10

Criterios de Aceptación o Rechazo	10

Criterios de Suspensión	11

Criterios de Reanudación	11

Entregables	12

Recursos	12

Requerimientos de Entornos – Hardware	12

Requerimientos de Entornos – Software	12

Herramientas de Pruebas Requeridas	13

Personal	14

Entrenamiento	14

Planificación y Organización	15

Procedimientos para las Pruebas	15

Matriz de Responsabilidades	15

Cronograma	16

Premisas	17

Dependencias y Riesgos	17

Referencias	19

Glosario	19

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/11/2025 | 1.0 | Guerrero Estrada David Israel | πCHUL@S ENTERPRISE | Primera versión del Plan de Pruebas de Software |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | πCHUL@S ENTERPRISE |
| --- | --- |
| Proyecto | Guías y videos didácticos para el uso de plataformas escolares de la UAEMéx |
| Fecha de preparación | 20/11/2025 |
| Cliente | Comunidad estudiantil de la UAEMéx |
| Patrocinador principal | Prof. Hazem Álvarez Rodríguez |
| Gerente / Líder de Proyecto | Guerrero Estrada David Israel |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Guerrero Estrada David Israel |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hazem Álvarez Rodríguez | Patrocinadora del Proyecto | UAEMéx | 20/11/2025 |  |
| Guerrero Estrada David Israel | Líder del Proyecto | πCHUL@S ENTERPRISE | 20/11/2025 |  |

# Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas de Software tiene como propósito establecer el proceso formal para validar la calidad, funcionalidad, presentación visual y usabilidad de las guías y videos didácticos desarrollados para la comunidad estudiantil de la UAEMéx.

Este plan establece:

- El alcance de las pruebas (nuevas funcionalidades, regresión, contenido multimedia, accesibilidad).

- La estrategia de pruebas, basada en inspecciones, pruebas funcionales, validación visual y revisiones con stakeholders.

- Los criterios de aceptación, rechazo, suspensión y reanudación aplicables a los entregables.

- Los recursos, herramientas, responsables, riesgos y cronograma necesarios para garantizar la calidad del producto.

- La integración de las observaciones recibidas por la Prof. Hazem de la primera prueba del video “Apreciación Estudiantil”, lo que permite identificar ajustes sobre diseño visual, colores, iconografía, tamaño de textos, alineación, y elementos institucionales.

Este documento funciona como un plan detallado, directamente alineado al Plan del Proyecto, y enfocado principalmente en los contenidos audiovisuales y guías digitales que conforman los entregables del proyecto. Las pruebas se realizarán con recursos internos de πCHUL@S ENTERPRISE, por lo que el plan considera posibles restricciones como disponibilidad limitada de revisores, tiempos acotados de corrección y acceso a plataformas institucionales para validaciones finales.

# Alcance de las Pruebas

El alcance de las pruebas incluye todas las actividades relacionadas con la validación visual, funcional y de contenido de las guías digitales y videos didácticos producidos para la comunidad estudiantil de la UAEMéx. Las pruebas se aplicarán a:

- Diseños gráficos (diapositivas, carteles, portadas, iconografía y colores).

- Videos explicativos (narrativa, animaciones, transiciones, calidad visual y audio).

- Guías en PDF (formato, estructura, accesibilidad y legibilidad).

- Códigos QR (funcionalidad, redirección correcta y compatibilidad móvil).

- Publicación de materiales en plataformas oficiales (Teams, Web Institucional, Google Drive).

- Revisión de retroalimentación proporcionada por la profesora Hazem (noviembre 2025).

El alcance no incluye pruebas de rendimiento del sistema, pruebas automatizadas ni pruebas de carga, debido a que el proyecto no involucra sistemas transaccionales, sino contenido multimedia y documental.

## Elementos de Pruebas

## A continuación, se listan los elementos que serán evaluados:

## 1. Contenido Multimedia

## Videos explicativos (Apreciación Estudiantil y otros materiales).

## Animaciones, transiciones, textos y timing.

## Integración de logos (UAEMéx, CU Zumpango, ICO).

## Calidad de audio y sincronización.

## 2. Guías PDF

## Formato institucional.

## Legibilidad del texto.

## Correcto uso de colores.

## Iconografía y gráficos.

## 3. Códigos QR

## Funcionamiento y escaneabilidad.

## Redirección correcta a guías/videos.

## Pruebas en dispositivos Android e iOS.

## 4. Material publicable en plataformas

## Publicación en Teams.

## Publicación en sitios institucionales.

## Compatibilidad de formatos (PDF/MP4).

## Visualización en celulares, tablets y PC.

## 5. Cambios sugeridos por el Stakeholder

## Como parte del proceso de prueba, se verificarán todos los puntos observados por la profesora Hazem:

## Corrección de colores en globos de diálogo.

## Uso adecuado de fuentes (evitar blanco donde no corresponde).

## Tamaño y saturación de títulos.

## Inclusión de logos institucionales.

## Alineación y jerarquía correcta de textos.

## Animación final del escudo UAEM.

## Nuevas Funcionalidades a Probar

Listado desde el punto de vista del usuario:

- Visualización correcta del video actualizado de Apreciación Estudiantil.

- Presentación adecuada de colores y globos de texto.

- Lectura clara del título y subtítulos corregidos.

- Incorporación de los logos de UAEMéx, CU Zumpango e ICO.

- Animación final del escudo institucional.

- Corrección en el tamaño y saturación de títulos.

- Guía PDF con cambios aplicados a colores, alineaciones y tipografía.

- Funcionamiento del código QR asociado al video corregido.

- Compatibilidad del video con plataformas institucionales.

- Claridad en el mensaje visual del “Ojo / Recuerda”.

## Pruebas de Regresión

Se evaluarán funcionalidades no nuevas, pero que pueden verse afectadas por los cambios:

- Funcionamiento previo de otros videos (Teams, Calificaciones, Becas).

- Compatibilidad general de todos los PDF con el formato institucional.

- Funcionamiento de códigos QR anteriores.

- Visualización de los materiales en Microsoft Teams.

- Plantilla gráfica institucional (para evitar inconsistencias).

- Interactividad y enlaces internos en los PDF.

- Subida de archivos a plataformas institucionales sin errores.

Estas pruebas buscan asegurar que ningún ajuste reciente rompa elementos ya aprobados.

## Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Motivo | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de desempeño (stress test, carga) | No aplica para contenidos multimedia y PDF | Ninguno |
| Pruebas de seguridad informática | No se modifican sistemas, solo contenido | Mínimo |
| Pruebas de compatibilidad con navegadores muy antiguos | No es requisito institucional | Posibles problemas en Internet Explorer |
| Pruebas de internacionalización o multilenguaje | El contenido es exclusivamente en español | Ninguno |
| Pruebas automatizadas | No se cuenta con scripts ni infraestructura | Depender únicamente de pruebas manuales |

## Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia de pruebas del proyecto combina enfoques funcionales, visuales y de validación de contenido:

1. Pruebas de Inspección Visual

- Revisión cuadro por cuadro del video.

- Verificación de colores, iconografía y alineación.

- Comprobación de legibilidad del texto.

- Validación del orden y ritmo de transiciones.

2. Pruebas Funcionales

- Comprobación del funcionamiento de códigos QR.

- Prueba de reproducción del video en distintos dispositivos.

- Prueba de descarga y apertura del PDF.

3. Pruebas de Compatibilidad

- Dispositivos: Android, iPhone, tablets, laptops y PC.

- Plataformas: Teams, navegador Web, Google Drive.

- Formatos: MP4, PDF.

4. Pruebas de Aceptación con Stakeholder (UAT)

- Presentación del video corregido a la profesora Hazem.

- Aplicación de sus comentarios.

- Validación final con responsables del proyecto.

5. Pruebas de Regresión

- Comprobación del correcto funcionamiento de materiales anteriores.

- Asegurar que ningún diseño previo se vea afectado por la actualización.

6. Pruebas de Accesibilidad

- Tamaños de fuente adecuados.

- Colores de contraste suficiente.

- Lectura clara de textos clave.

# Criterios de Aceptación o Rechazo

## Criterios de Aceptación o Rechazo

Los siguientes criterios establecerán si el proceso de pruebas del proyecto se considera completado y si los entregables cumplen con los estándares esperados:

Criterios de Aceptación

El plan de pruebas será considerado exitoso cuando:

- 100% de los casos de prueba planificados sean ejecutados.

- Al menos 95% de los casos de prueba obtengan un resultado exitoso (sin errores).

- Todos los cambios solicitados por la profesora Hazem hayan sido aplicados satisfactoriamente.

- Todos los defectos críticos y altos hayan sido corregidos y verificados.

- El video y la guía final cumplan con:

  - Correcto uso de colores.

  - Legibilidad del texto.

  - Inclusión de logos institucionales (UAEMéx, CU Zumpango, ICO).

  - Animaciones correctamente aplicadas (especialmente el escudo final).

  - Alineación y diseño revisados.

- Los códigos QR funcionen correctamente en al menos 3 tipos de dispositivos (Android, iOS y laptop con cámara).

- El contenido sea compatible con Microsoft Teams y otras plataformas institucionales.

- El video y el PDF se visualicen adecuadamente en pantallas pequeñas (celular) sin pérdida de contenido.

- Las pruebas de regresión aseguren que ninguna funcionalidad previa fue afectada (otros videos, guías, QR).

Criterios de Rechazo

El plan de pruebas será considerado no satisfactorio si se presenta alguno de los siguientes casos:

- Más del 10% de los casos de prueba fallan sin corrección disponible.

- Existen defectos críticos no resueltos (por ejemplo: QR no funciona, video ilegible, errores graves en diseño).

- La guía o el video presentan:

  - Texto ilegible.

  - Colores no aprobados.

  - Pérdida de elementos importantes (iconos, títulos, logos).

- El contenido no cumple con los lineamientos institucionales.

- No se implementan las correcciones solicitadas por la profesora Hazem.

- El video no se reproduce correctamente en plataformas institucionales.

- No se logra asegurar la funcionalidad mínima establecida (QR, compatibilidad, visualización móvil).

## Criterios de Suspensión

## Las pruebas deberán detenerse temporalmente cuando ocurra alguno de los siguientes escenarios:

## Se identifican fallas críticas que impiden ejecutar el resto de casos de prueba (por ejemplo: el video no se abre, el archivo PDF está corrupto).

## El QR principal falla y no permite acceder a los materiales.

## Existen inconsistencias graves en el diseño que invalidan el contenido (colores incorrectos en todas las diapositivas, texto invisible, animaciones rotas).

## Los archivos necesarios no están disponibles en su versión más reciente.

## El entorno de pruebas no funciona (Teams caído, servicios institucionales inaccesibles).

## Cambios de último minuto del stakeholder requieren modificaciones sustanciales.

## Más del 40% de los casos iniciales fallan, indicando un problema generalizado.

## Criterios de Reanudación

Después de suspender las pruebas, estas podrán reanudar su ejecución cuando:

- Los defectos críticos hayan sido corregidos y validados internamente por el equipo.

- Los materiales actualizados (video, guía, QR, carteles) se encuentren disponibles para prueba.

- Las plataformas institucionales funcionen nuevamente con normalidad.

- Se valide que los cambios solicitados por la profesora Hazem están aplicados en su totalidad.

- El porcentaje de fallas en los casos pre-suspensión se reduzca a menos del 10%.

- Se confirmen nuevamente las condiciones del entorno de prueba (dispositivos disponibles, acceso a Teams, acceso a Drive).

- Se apruebe formalmente la reanudación por parte del:

  - Equipo de Pruebas

  - Líder del Proyecto

  - Stakeholder principal (profesora Hazem)

# Entregables

Los siguientes son los entregables oficiales generados durante la ejecución del Plan de Pruebas de Software:

Documentos

- Plan de Pruebas de Software (este documento).

- Casos de Prueba en formato tabla (pruebas funcionales, de regresión, de usabilidad).

- Especificaciones de Diseño de Casos de Prueba.

- Checklist de validación del video y la guía según retroalimentación de la profesora Hazem.

- Bitácora de Defectos (Bug Log) con clasificación por severidad y prioridad.

- Reportes de Incidencias generados después de cada ciclo de pruebas.

- Reporte Final de Pruebas (estado general, defectos corregidos, pruebas exitosas).

- Evidencias de Pruebas:

  - Capturas de pantalla

  - Videos cortos

  - Registros de ejecución de QR

  - Evidencias de reproducción del video en distintas plataformas

Materiales finales probados

- Video corregido y aprobado.

- Guía en PDF ajustada con los cambios.

- Códigos QR finales funcionales.

- Carteles corregidos para difusión.

# Recursos

## Requerimientos de Entornos – Hardware

## Para ejecutar las actividades de prueba se requiere el siguiente hardware:

## Computadoras / dispositivos

## 2 computadoras con las siguientes características mínimas:

## Procesador Intel i5 o equivalente

## 8 GB de RAM

## Navegadores instalados (Chrome, Edge, Firefox)

## 3 dispositivos móviles:

## 1 Android gama media (versión 10 o superior)

## 1 Android gama alta

## 1 iPhone (iOS 14 o superior)

## 1 tablet opcional para pruebas de visualización ampliada.

## Acceso a red WiFi estable para pruebas de QR.

## Cámara funcional en todos los dispositivos para escaneo de códigos QR.

## Infraestructura

## Acceso a Microsoft Teams institucional.

## Acceso a Google Drive o OneDrive para pruebas de almacenamiento.

## Acceso a plataforma escolar institucional (UAEMéx).

## Requerimientos de Entornos – Software

Se requiere el siguiente software para ejecutar las pruebas:

Software de navegación y acceso

- Google Chrome (última versión)

- Mozilla Firefox (última versión)

- Microsoft Edge

- Safari (en dispositivos iOS)

Software de edición y revisión

- Adobe Acrobat Reader (para revisar guías PDF)

- PowerPoint / Canva (para validar diapositivas y estilo visual)

- VLC Player o reproductor nativo para el video MP4

Servicios y plataformas

- Microsoft Teams

- Sistema escolar institucional de UAEMéx

- Generador de QR (QR.io, Adobe Express o Canva)

- Forms o plataforma de encuestas para validación

## Herramientas de Pruebas Requeridas

Las siguientes herramientas apoyarán la ejecución y registro de pruebas:

- Google Sheets o Excel para matriz de casos de prueba.

- Herramienta de generación de QR para pruebas (QR.io, goQR, Canva).

- Herramientas de captura de pantalla (Snipping Tool, Lightshot).

- OBS Studio o screen recorder nativo para grabación de evidencia.

- Canva / PowerPoint para validar estilos de diseño.

- Herramientas de reproducción de video (VLC, reproductor nativo).

- Loom o Clipchamp para capturar errores o fallas durante pruebas.

- Microsoft Teams para validar publicación y acceso.

## Personal

| ## Rol | ## Nombre | ## Actividades |
| --- | --- | --- |
| ## Gerente / Líder de Pruebas | ## Guerrero Estrada David Israel | ## Supervisión, aprobación y organización completa del plan |
| ## Tester 1 | ## Luis Alberto Mejía López | ## Pruebas funcionales, QR, video, compatibilidad |
| ## Tester 2 | ## María Daniela Islas Hernández | ## Revisión de diseño, colores, tipografías |
| ## Tester 3 | ## Citli López Campos | ## Pruebas de usabilidad, accesibilidad, visualización móvil |
| ## Stakeholder evaluador | ## Prof. Hazem Álvarez Rodríguez | ## Validación final, retroalimentación experta |

## Entrenamiento

Se requiere el siguiente entrenamiento mínimo para asegurar una correcta ejecución de las pruebas:

Entrenamiento para el equipo de pruebas

- Capacitación breve sobre:

  - Uso de plataforma escolar UAEMéx.

  - Requisitos de diseño institucional (colores, logos, tipografías).

  - Manejo del generador de QR.

  - Procedimiento para registrar y documentar defectos.

  - Criterios de evaluación solicitados por la profesora Hazem.

  - Uso de Microsoft Teams para pruebas de publicación.

  - Revisión de archivos MP4 y PDF en múltiples plataformas.

Entrenamiento en herramientas

- Manejo básico de herramientas de captura (imagen/video).

- Uso de Google Drive / OneDrive para almacenamiento de evidencias.

- Revisión de material en dispositivos móviles y escritorio.

.

# Planificación y Organización

La planificación de las pruebas se basa en el ciclo de vida del proyecto y la disponibilidad del material a evaluar (guía PDF, video MP4, carteles, QR y publicación en plataformas).

El proceso de pruebas se estructurará en 4 fases:

1. Preparación

- Revisión de la retroalimentación de la profesora Hazem.

- Identificación de criterios de éxito de cada elemento: guía, video, QR, carteles.

- Instalación y verificación de herramientas y dispositivos.

- Generación de checklist de pruebas.

2. Ejecución de Pruebas

- Pruebas funcionales: guía PDF, video, QR, carteles.

- Pruebas de visualización en distintos dispositivos.

- Pruebas de diseño: colores, tipografías, tamaños, iconografía.

- Pruebas de reproducción de video.

- Pruebas de lectura y estructura de la guía.

- Pruebas de usabilidad.

3. Registro y Seguimiento

- Registro de defectos en bitácora (con severidad y prioridad).

- Revisión y corrección por parte del equipo.

- Segunda ejecución de pruebas (si aplica).

4. Aprobación

- Validación final con la profesora Hazem.

- Generación del informe final de pruebas

## Procedimientos para las Pruebas

## Los procedimientos siguientes definen cómo se ejecutarán las pruebas:

## 1. Preparación del entorno

## 1.1 Verificar funcionamiento de QR en móvil y PC.
1.2 Descargar última versión del video y guía.
1.3 Configurar entorno de pruebas en carpeta compartida.

## 2. Ejecución de casos de prueba

## 2.1 Abrir la matriz de casos de prueba.
2.2 Seleccionar el ítem a validar (PDF, MP4, QR, cartel).
2.3 Ejecutar paso a paso el procedimiento descrito.
2.4 Registrar resultado (Aprobado / Fallido).
2.5 Si falla, registrar evidencia con captura o video.

## 3. Registro de defectos

## 3.1 Añadir una entrada en la Bitácora de Defectos:

## ID

## Descripción

## Severidad

## Prioridad

## Evidencia

## Estado

## 3.2 Asignar al responsable.
3.3 Actualizar el estado hasta su cierre.

## 4. Validación posterior a corrección

## 4.1 Re-ejecutar el caso de prueba afectado.
4.2 Marcar como Aprobado o Fallido.
4.3 Repetir hasta lograr estabilidad del material.

## 5. Cierre

## 5.1 Generar reporte final.
5.2 Aprobación del stakeholder (Prof. Hazem).

## Matriz de Responsabilidades

| ## Actividad / Rol | ## Líder de Pruebas | ## Tester 1 | ## Tester 2 | ## Tester 3 | ## Stakeholder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Plan de pruebas | ## R | ## C | ## C | ## C | ## A |
| ## Preparación de entorno | ## R | ## R | ## C | ## C | ## I |
| ## Ejecución de pruebas funcionales | ## A | ## R | ## C | ## C | ## I |
| ## Pruebas de diseño (color, tipografía) | ## C | ## C | ## R | ## C | ## A |
| ## Pruebas de accesibilidad / usabilidad | ## C | ## C | ## C | ## R | ## I |
| ## Pruebas de QR | ## R | ## R | ## C | ## C | ## I |
| ## Registro de defectos | ## R | ## R | ## R | ## R | ## I |
| ## Validación final | ## C | ## C | ## C | ## C | ## A |
| ## Aprobación del material | ## I | ## I | ## I | ## I | ## A |

## R = Responsable
A = Aprobador
C = Consultado
I = Informado

## Cronograma

| ## Actividad | ## Inicio | ## Fin | ## Responsable | ## Predecesora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Preparación del entorno | ## 02/11/2025 | ## 03/11/2025 | ## Tester 1 | ## — |
| ## Recepción de retroalimentación | ## 04/11/2025 | ## 04/11/2025 | ## Stakeholder | ## — |
| ## Ejecución de pruebas iniciales | ## 05/11/2025 | ## 07/11/2025 | ## Todo el equipo | ## Preparación |
| ## Registro de defectos | ## 05/11/2025 | ## 08/11/2025 | ## Testers | ## Pruebas iniciales |
| ## Corrección de materiales | ## 08/11/2025 | ## 12/11/2025 | ## Equipo de diseño | ## Defectos |
| ## Segunda ronda de pruebas | ## 13/11/2025 | ## 14/11/2025 | ## Todo el equipo | ## Correcciones |
| ## Validación final con stakeholder | ## 15/11/2025 | ## 15/11/2025 | ## Lider pruebas + Hazem | ## Ronda 2 |
| ## Generación del informe de pruebas | ## 16/11/2025 | ## 17/11/2025 | ## Líder pruebas | ## Validación |
| ## Aprobación final | ## 18/11/2025 | ## 18/11/2025 | ## Hazem | ## Informe |

## Premisas

- Los materiales (video y guía) se entregan completos antes del inicio de las pruebas.

- La profesora Hazem está disponible para revisión y aprobación final.

- Todos los integrantes del equipo cuentan con dispositivos móviles funcionales.

- La plataforma institucional no tendrá fallas durante las pruebas.

- El QR se mantiene activo durante todo el proceso.

## Dependencias y Riesgos

Dependencias

- Entrega de materiales corregidos por parte del equipo de diseño.

- Acceso a Microsoft Teams para pruebas.

- Disponibilidad del escudo, logos e identidad gráfica oficial.

- Acceso a la plataforma institucional.

Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en entrega de materiales | Media | Alta | Establecer plazos estrictos y recordatorios |
| Cambios de última hora por el stakeholder | Alta | Media | Incluir una ronda extraordinaria de ajustes |
| QR falla en ciertos dispositivos | Baja | Media | Generar versiones alternativas y validarlas |
| Problemas de acceso a la plataforma | Media | Media | Realizar pruebas offline y reagendar |
| Equipo sin disponibilidad | Baja | Alta | Redistribuir pruebas entre otros testers |

# Referencias

- Plan del Proyecto.

- Matriz de Requerimientos.

- Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.

- Documento de Diseño (guías, videos, carteles).

- Estándares de Identidad Visual de UAEMéx.

- Bitácora de Retroalimentación (Hazem).

- Manual institucional de Microsoft Teams.

# Glosario

Prueba funcional: Validación de que la funcionalidad cumple su propósito.
Pruebas de regresión: Validación de que no se rompió algo existente tras cambios.
Caso de prueba: Conjunto de pasos diseñados para probar una funcionalidad.
Defecto / Bug: Error encontrado durante las pruebas.
Severidad: Qué tan grave es el defecto.
Prioridad: Qué tan urgente es corregirlo.
Evidencia: Captura o video que demuestra un resultado.
QR: Código para acceso directo a material.
Stakeholder: Persona interesada o afectada por el proyecto.